## Slide 1: 京东云软件工程实施流程
Jcloud Engineering Process
2017-7-12

## Slide 2: 京东云软件工程重点要求
所有问题必须有Jira记录，可以追溯
新功能开发前必须有设计评审，请该功能的dev、dev leader（senior dev）、测试、运维参加。设计必须留有文档，明确新功能的接口、开发方案的选择、如何测试、如何监控运维、对其他系统依赖等。
开发在完成代码后，提交测试前，必须通过UT、CI相应的自动化测试用例，并由dev leader（senior dev）完成code review
对外提供的API必须有100%自动化测试覆盖，所有代码必须有5%的unit test覆盖率，并且逐步提高到90%以上
如有bug分配到相应的dev，必须尽快解决。超过1个月不更新bug，将进行绩效惩处。每个bug测试在验证解决时，都要增加相应的测试用例，确保不再发生。

## Slide 3: 研发流程
设计design
编码实现code
单元测试UT
集成回归CI
功能测试FV
系统测试SV
主干回归CI
准备上线signoff
产品需求
PRD
测试策略/计划 TP
预研
PR
上线准备
CMR
实施、线上验证 CMR
需求
开发
测试
运维
测试用例 / 自动化测试代码
TC / Code
支持 fix bug

## Slide 4: 名词解释
单元测试Unit Test： 尺度规模最“微细”的测试，用于测试特定的功能函数或代码模块。UT通常由开发利用单元测试框架完成，如C++的gTest/cppUnit，python的unittest，Java的jUnit，golang的testing等，这是因为一方面UT需要详细了解内部程序设计和代码；另一方面在测试驱动开发的开发模式中，代码开发是先写UT再写实现。反过来，这也要求开发在代码实现时，提前考虑可测试性，预留测试设计和接口，必要的时候，开发专用的测试接口，或测试程序模块。
UT中对于每一个testcase，应尽量只用一个断言assert，以防fail时不好定位
集成回归CI：主要目的在于系统联调，以及回归验证新开发的功能对原有功能没有明显的负面影响。前者可以利用单元测试框架中的testSuite等特性，串联UT的testcase以提高开发效率；后者利用既有的CI环境执行，一般以正向正常功能为主，也包括以往重大问题的复现用例。CI由于其需要反复执行的特点，所以应予自动化，须结合自动持续集成工具Jenkins，以实现测试环境部署+自动回归的自动化，以提升效率。CI在开发阶段和测试阶段分别至少执行两次，第一次在开发的测试环境中，最后一次在预发布环境中

## Slide 5: 名词解释
功能测试Feature Verification：功能测试FV由测试人员完成，它的出发点不是开发的代码，而是针对的产品需求。所以从某种意义上来说，FV是一种黑盒测试，它只关心产品的需求是否符合用户的期望，具体怎样编码怎样设计，FV并不关心。也因此，FV的测试用例，应以产品需求为蓝本，结合开发的设计文档来设计。在FV的TC设计完成之后，测试人员才应该去看开发的具体代码，以作为测试用例的补充，而不是相反，否则容易脱离产品需求，受开发思想先入为主的影响。
FV也可以利用单元测试框架来实现，但FV阶段更重要的是对不同测试场景、不同测试条件的验证，所以FV往往需要借助一些测试工具或测试程序，必要的时候需要自行开发测试程序
系统测试System Verification：整个系统级别的测试，也由测试人员完成。FV通过后，系统达到一定的稳定程度，此时进行性能测试、压力测试、稳定性测试等效率较高。但也因为此时开发往往已经结束，发现问题再修复代价很高，所以性能、稳定性等方面的问题，需要开发和测试在开发设计之初即加以考虑，预见性能瓶颈，并在设计阶段有针对性地进行开发。理想情况下，SV应该只是对设计的验证verify，而非测试test

## Slide 6: 不同阶段修复问题的开销
Chart: 
| Request | Code | Test | Delivery
Cost | 2 | 20 | 200 | 2000
越早发现问题，修复的开销就越低
开销不仅是费用，还包括人力、时间等成本，这些往往更为重要！

## Slide 7: 需求阶段
产品需求
由产品主持需求评审会，开发、测试、以及设计到的相关方，具体到人，必须参与产品需求评审
需求评审完毕后，产品需要输出确定成文的prd文档并线上归档
各相关人员必须回邮件明确认可，不能默认认可，产品需要在需求文档中明确记录确认情况
进入研发过程后，如果产品要更改需求，需要各相关方再次确认
线上问题
线上问题需要能追溯到工单系统中的问题Problem ID，描述不清楚的，需要向技服/运维确认问题具体情况
开发内部问题
需要有Jira ID记录原始的问题，内部Jira开发或者测试提交均可，按种类分为需求jira或缺陷jira

## Slide 8: 开发阶段
设计
开发在Coding之前必须先做设计
设计的形式不限，只要能说明设计思想即可：可以是cf文档；可以是.h头文件；可以是脑图；可以是doc文档，etc. 但均须线上归档，不能是本地文档
设计文档必须包含的内容有：
  设计人
  审核人
  要解决的问题：如果是产品需求，需附上产品需求prd链接；如果是线上问题，附上线上problem id / jira id
  设计实现的解决方案，如果是多种方案，需写明对比优劣与选择的优先顺序
  如何测试、如何监控运维
开发的设计需要开发组内部senior审核，审核完毕后，通告测试与影响到的相关方使周知
通告测试的设计文档无需很详细，能说明设计思路即可
开发需维护更新对外提供的接口文档，及时更新更改情况，并需要接口使用方书面确认了解更改
设计变更，需要通知相关各方。尤其是有接口变更的，必须再次取得接口使用方的书面确认
通知、确认的方式目前阶段仍采用邮件通知、邮件回复确认的方式

## Slide 9: Git分支管理
master
Tag
0.1
Tag
0.1.1
Tag1.1
bug fix
线上问题修复0.2
Tag
1.0
feature2
feature1
测试通过
合并主干
feature3
reset
Tag1.2
Tag1.2.1
Tag1.3

## Slide 10: Git分支管理
master
Tag
0.1
Tag
0.1.1
Tag
1.1
bug fix
线上问题修复0.2
Tag
1.0
feature2
feature1
测试通过
合并主干
feature3
revert
Tag
1.2
Tag
2.0
Tag
2.0.1
pull/push
Tag
3.0
merge

## Slide 11: Git分支管理
不允许直接在master上改代码进行开发
不允许脱离master直接在分支上发布上线（前提是做好CI）
有条件的team，可以拉dev或release分支出来进行开发
新功能需求和线上问题修复的分支须独立分开
根据feature的不同拉出单独的分支branch开发，不允许多个feature共用一个分支。多个分支需要做CI回归时，如果CI资源冲突，目前先采取排队执行的方式。同时需对CI回归内容做梳理，滤掉耗时久的case，以保证CI执行效率。
开发在分支上开发完毕，提测前需要组内做代码审核code review，并将review信息记录进提测邮件
同理，分支测试通过，合并主干时也需要review，以防止诸如分支冲突等问题
提交代码commit时需写有意义的注释，e.g. 不可以写”fix bug”，但写”fix IaaS-3535”则可
合并主干时用-- no-ff普通模式，不允许fast forward，以便保留分支合并的历史信息日后追溯
代码回退不允许用reset，统一用revert
较久远的错误提交，如果回退会造成大量代码冲突的，不回退，直接用bug fix的形式来修改
开发lead统一负责Git分支的管理与监督

## Slide 12: 开发实施阶段
开发阶段除了设计design和实现coding，还需完成单元测试UT，和集成回归CI
单元测试UT要求不论新旧代码（废弃代码不包含在内），总体达到行覆盖率5%+，行覆盖率由自动统计job得出，在今后的实践中，覆盖率总体统计只能提升不能下降(分支覆盖率暂不要求，等行覆盖率达到70%以上后再行制定)
对外提供的公共接口public API均需100%覆盖测试
单元测试需利用单元测试框架完成自动化测试代码，并作为代码的一部分commit；提交时目录结构按照单元测试框架默认的目录形式即可
测试在开发实施阶段需同步进行测试用例的设计与自动化代码的工作。并在开发交测前提供需要验证的自动化测试用例，供开发执行
在提交测试前，开发需完成集成回归测试。即，交测的条件是UT, CI，以及测试提供的自动化测试用例均已通过

## Slide 13: 开发自测
对于一些开发测试一致同意为功能简单、改动很小的项目，可以不经过测试，开发自测后即可上线。
要求如下：
开发自测指的是分支上完成开发交测后，无需经过测试实施阶段的例子
开发自测的开发阶段，同样需要完成UT/CI等必要步骤
开发自测的feature，开发必须提供自测用例，供测试审核确认
测试需lead或以上级别审核认可同意后，方可实施开发自测
开发自测也必须做集成回归，以及合并主干后的自动回归与新功能的验证

## Slide 14: 开发交测邮件模板
标题：【JMISS】 bugfix_rm_dbConn 提测
提测feature或bugfix 描述：Redis RM Collector 中, 查询Resource表时数据库多链接, 修复为单链接.
提测需求或bug链接：e.g. 如果是需求：http://jira.jd.com/browse/AASBIZ-1298；如果是bug：http://jira.jd.com/browse/IAAS-3612。
影响的模块：Redis RM
特殊操作步骤（如果有）：如数据库操作，新模块部署，外部依赖部署
prd 链接（如果有）:
详细设计链接（如果有）:
开发Reviewer：张金柱
代码git路径：http://git.jd.com/jmiss/jmiss-server/tree/bugfix_rm_dbConn
代码branch：bugfix_rm_dbConn
代码最后commit id: 78715e45056db86986ed626067d2fa38849451ad
自测用例：http://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=74535109

## Slide 15: 测试阶段
测试计划TP
从参加需求评审、设计评审开始，测试即需开始介入，了解背景，制定测试计划。有不清楚的需及时与产品、开发沟通。产品需求文档、开发设计文档有不清晰之处的，需要求产品、开发书面澄清
开发需求排期后，测试也需要在项管要求的时间内提供测试排期计划，更新到看板上，以供项管、产品追踪上线时间计划
测试用例TC
对于非开发自测的项目，测试必须在测试开始前完成测试用例和基本功能自动化测试代码的开发
测试用例首先需要经过组内senior评审，其次获得开发书面确认后，方可开始测试
测试用例必须包含：要测试的功能点/场景，输入操作，和预期的结果
测试用例的设计必须包含正向功能验证和逆向异常测试
功能测试之外，性能测试、压力测试、稳定性测试、安全测试等系统测试阶段的测试用例，均需在测试开始前完成测试用例的设计，并评审通过
测试过程中，测试需根据实际情况，增加更新测试用例。除非开发设计变动，否则不应删减测试用例，确系需要的，必须经由测试lead同意

## Slide 16: 测试实施阶段
功能测试FV
功能测试在测试环境中进行，准备测试环境时，需尽量同步最新的版本
  测试应尽快完成全部功能测试用例的首轮执行。除非有block test的情况，否则不能因为测出bug而停止后续测试去等待开发修复bug。全部功能测试用例首轮完成后，作为重要的阶段节点，应回复阶段测试结果使周知
对于任何block test的情况，均须有对应的P1级别的jira bug
系统测试SV
功能测试通过之后，依需求执行性能、压力、安全等系统级别的测试
对于稳定性测试等耗时较长的测试，测试需监控CPU/Mem/DiskIO/NetIO等系统资源指标，及时检查资源消耗趋势，不能等到预计测试时长末尾再查看系统稳定性指标
对性能测试、压力测试等有特殊硬件、软件资源需求的，需在测试计划阶段即提前提出需求
主干回归CI
主干回归结束后，须将此次引入的新功能/修改加入到自动回归测试集中，以确保以后的测试能包含之前的交测功能，由测试lead负责检查与审核自动化测试代码

## Slide 17: 测试实施阶段
测试过程
0. 开发测试（开发环境）
UT, CI, 代码覆盖率, etc…
分支测试（测试环境）
  分支上的功能测试
  稳定性/压力测试
  性能测试
  提请合并主干 Master
主干回归（预发布环境）
  按需触发的手动/自动回归
  定时触发的自动回归
线上验证（线上环境）
  上线步骤须有明确说明，研发出，测试确认同意。回退预案
  数据库、配置文件的修改
  CF里运维上线的操作步骤、结果在CF里有记录，上完后把CF记录链接贴到CMR里
  上线验证明确通过了，才算上线完成。

## Slide 18: 测试实施阶段
过程管理
测试需在收到开发交测邮件24小时内反馈测试计划安排，包括测试预计所需人/天，何时开始测试，以及预计何时完成测试
测试需在测试的每一阶段(FV/Sprint/CI/SV/Merge)回复邮件反馈测试进度，包括明确的测试结论是否通过，还未解决的问题简述及个数。如果是迭代Sprint，需反馈当前周期与上一周期的进展变化情况。测试进展通报邮件除开发外，还需抄送项管。
测试过程中，如需根据实际情况调整原有测试计划，也需要书面邮件告知开发、项管、产品，并更新看板上的计划周期
主干回归通过后，测试发出上线signoff邮件背书
以上过程，均需回复在交测邮件的同一主题下，以便于按主题归类查找

## Slide 19: 测试实施阶段
缺陷管理
所有的bug均需记录入Jira中：
  线上问题均为P0级别，开发接到线上问题后，需即时作为最高优先级处理，测试也需要跟进fix进度随时准备测试
  测试过程中发现的blocking issue为P1级别，如coredump，接口不工作等，开发在收到P1 bug后，需在8小时内反馈对bug的定性处理结果，确认问题的需给出fix的时间计划
  测试过程中发现的一般问题为P2级别，开发需在24小时内反馈定性处理结果，及fix的时间计划
  其他诸如改进建议、界面美观等不影响功能的问题为P3级别，P3不是软件缺陷，开发24小时内反馈处理结果与计划
测试根据开发的fix计划，确定下一轮测试的计划：避免多次琐碎的反复测试，同时合理安排并行的测试任务
测试人员需追踪了解bug修复情况，避免bug坠入黑洞
开发长时间(e.g. 1个月)不修复/不更新状态的bug数 > 5，测试长时间不验证已修复的bug数 > 5，扣减当季绩效分数，直至绩效评定为C
对于每一个已知bug，测试均需增加相应的测试用例，防止已知问题再次出现
对于线上问题，和测试中出现的严重问题，测试需组织测试疏漏原因分析Test Escape Analyses，找出根本原因，并采取相应的补救/改进措施
测试疏漏导致的线上问题，Jira中的bug统计，作为测试绩效考核的衡量因素

## Slide 20: 自动化测试
测试必须自了解产品需求与开发设计起，即开始同步设计测试用例并尽可能地实现自动化测试。分支测试结束前，必须完成所有的自动化测试
所有的Open API均需有100%自动化测试覆盖，以便于迭代回归
自动化测试的力度可以根据分支回归、主干回归等不同，挑选不同的子集。但基本的正向功能必须包含在内
对重要的线上问题、功能测试中发现的严重问题、以往测试中有所疏漏的问题，需要做Root Cause Analyses，找出疏漏点，加入自动化测试回归集合中，避免再犯
自动化测试的代码也需遵循开发代码规范与Git管理规范，由测试lead负责审核

## Slide 21: 运维上线
上线前，开发负责给出明确的上线说明及操作内容，经测试认可后，提前交与运维。
运维创建CMR记录上线申请，包括：
  上线原因：功能feature / bug jira id
  上线时间
  测试signoff负责人
  上线说明和操作内容：cf link
  上线后的验证方法
  回滚预案
  紧急情况时相关各方的联系人
上线过程中，运维需记录实际操作步骤、时间，与操作返回结果，归档记录，并将链接贴到CMR里记录
全部上线验证完成后，方可视为上线结束

## Slide 22
规范不是为了让大牛提升效率，而是为了让普通人少犯错！

## Slide 23
Thanks
感 谢 您 的 聆 听